## Slide 1
BACKEND FRAMEWORK PROGRAMMING
중간발표
웨어러블 로봇 디바이스
임대관리시스템
3조
윤태웅
PM
전민석
member
정은혜
member
김규민
member

## Slide 2
02
웨어러블 로봇 디바이스 임대관리시스템
DESIGN PROCESS
설계 및 설계 변경 내역
3/28
화면설계서 8개 분석 → DB 초안 (15개 테이블)
교수님
4/4
공통코드 분리, is_deleted 추가
조교님
4/11
model → model + model_version 분리, 상태 전이 규칙
교수님·타조
4/18
URL 규칙 통일, CommonSearchRequest, 페이지네이션
교수님·조교
4/25
API 실명제, 집계 API 분리, AOP BaseEntity
교수님
5/3
Spring Boot 프로젝트 세팅 + 코드 구현 시작
—
5/9
MQTT 모듈 적용 + 원격 DB 전환
조교
최종 결과
15 → 21
테이블 (6개 추가)
51 → 72
API 명세 (21개 추가)
23
FK 관계 완성

## Slide 3
03
웨어러블 로봇 디바이스 임대관리시스템
DESIGN PROCESS · AI
AI를 활용한 설계 교차 검증
교차 검증 방식
여러 AI(Opus 4.6 · Sonnet 4.6 · Gemini)에 동일 요구사항을 던져 교차 검증
"이 DB 설계에서 실무적으로 문제될 부분을 지적해줘" 로 각각 리뷰 요청
AI마다 다른 관점의 문제를 발견 → 합치면서 설계 품질을 끌어올림
발견 후 개선한 예시
BEFORE
findAll() 후 Java 필터링
AFTER
Repository 쿼리 메서드로 변경
BEFORE
배치 API 캐스팅 런타임 에러
AFTER
Number.longValue() 안전 변환
BEFORE
BiometricData is_deleted 누락
AFTER
일관성 맞춰 컬럼 추가

## Slide 4
05
웨어러블 로봇 디바이스 임대관리시스템
TEAM & SCOPE
기능·API별 개발 담당
윤태웅
PM
화면1 디바이스 · 화면6 센터
공통구조(Entity/Repository) + 본인 API + 화면 + MQTT
전민석
화면5 지점 · 화면7 부서/팀
Service + Controller + 화면
정은혜
화면8 직원 · 화면3 생체/응급
Service + Controller + 화면 + MQTT 데이터 연동
김규민
화면2 임대 · 화면4 AS
Service + Controller + 화면
공통구조를 PM이 선작업한 이유
Entity·Repository는 여러 화면이 공유하는 자원
DeviceRepository → 디바이스·임대·AS·생체 4개 화면에서 사용
각자 만들면 메서드 중복·충돌 → PM이 공통 정의
팀원은 본인 Service + Controller + Thymeleaf 화면에 집중
협업 방식 — 폴더 분리
이름별 물리 폴더 분리 (taewoong / minseok / Eunhye / Gyumin)
common/ 폴더는 PM만 수정, 팀원은 본인 폴더에서만 작업
Git branch 대신 폴더 분리로 충돌 원천 차단
Git 첫 사용 상황 → merge 해결보다 비즈니스 로직에 집중하는 판단

## Slide 5
06
웨어러블 로봇 디바이스 임대관리시스템
ARCHITECTURE
프로젝트 구조
project structure
src/main/java/hanyang/RentalManagementSystem/
common/
← 공통 — Entity · Repository · DTO · Config · Exception
taewoong/
← PM — Controller · Service
minseok/
← 전민석 — Controller · Service
Eunhye/
← 정은혜 — Controller · Service
Gyumin/
← 김규민 — Controller · Service
src/main/resources/
templates/
← Thymeleaf HTML (9페이지)
static/
← CSS · JS
application.properties
폴더 분리 원칙
common/
PM 전용 — 공유 자원만 관리
개인 폴더
담당자별 Controller·Service 격리
templates/
9개 화면 Thymeleaf 뷰
충돌 차단
Git merge conflict 원천 제거

## Slide 6
07
웨어러블 로봇 디바이스 임대관리시스템
CONSISTENCY
일관성을 위한 기술 스택
공통 응답 구조 — CommonResponse
팀원 4명이 각자 API를 만들어도 프론트에서 동일하게 처리
CommonResponse
CommonResponse.success(data);
CommonResponse.success(data, pagination);
CommonResponse.created(data);
CommonResponse.error(code, message);
조회 · 목록+페이징 · 등록(201) · 에러 — 한 가지 형태로 통일
BaseEntity 상속 — 감사 필드 자동화
모든 Entity가 상속받아 생성일·수정일을 일관 관리
BaseEntity.java
@EntityListeners(AuditingEntityListener.class)
public abstract class BaseEntity {
@CreatedDate LocalDateTime createdAt;
@LastModifiedDate LocalDateTime updatedAt;
}
createdAt / updatedAt 를 모든 테이블에 자동 적용
동일한 응답 포맷 · 동일한 페이지네이션 · 동일한 에러 처리 — 누가 만들든 결과물의 형태가 같다

## Slide 7
08
웨어러블 로봇 디바이스 임대관리시스템
PERFORMANCE
성능을 위한 기술 스택
DB 조회 성능 개선 — 전체 로드 후 필터 → DB 레벨 필터
Before — Java 필터 (느림)
deviceRepository.findAll().stream()
.filter(d -> !d.getIsDeleted())
.collect(Collectors.toList());
After — DB 레벨 필터 (빠름)
deviceRepository
.findAllByIsDeletedFalse(pageable);
배치 API 안전 변환 — 캐스팅 런타임 에러 방지
Before — 런타임 에러
List<Long> ids =
(List<Long>) body.get("deviceIds");
// Integer → Long 캐스팅 실패
After — Number 안전 변환
((List<?>) body.get("deviceIds")).stream()
.map(o -> ((Number) o).longValue())
.collect(Collectors.toList());

## Slide 8
09
웨어러블 로봇 디바이스 임대관리시스템
REUSABILITY · MAINTAINABILITY
재사용성과 유지보수 용이성
재사용성
CommonResponse · CommonSearchRequest · GlobalExceptionHandler 전체 공통 사용 / BaseEntity 상속
유지보수
이름별 폴더 분리로 담당 명확 · Soft Delete 복구 가능 · 공통코드 테이블로 코드 수정 없이 값 변경
SOLID 원칙 적용
SRP
단일 책임
Controller / Service / Repository / ExceptionHandler 각각 하나의 책임
OCP
개방-폐쇄
CommonResponse<T> 제네릭으로 확장에 열려 있음
DIP
의존 역전
Service가 Repository 인터페이스에 의존, 구현체는 Spring이 주입

## Slide 9
10
웨어러블 로봇 디바이스 임대관리시스템
SECURITY
보안을 위한 기술 스택
상태 전이 검증
validateStatusTransition("INCOMING","RENTING");
// → 허용되지 않는 전이 (에러)
// INCOMING → RENTAL_READY → RENTING 만 허용
SQL Injection 방지
deviceRepository
.findByIdAndIsDeletedFalse(id);
// JPA 자동 파라미터 바인딩 (? = 안전)
기타 적용 사항
Soft Delete — 물리 삭제 대신 is_deleted 플래그 (복구·감사 추적)
배치 API — 전체 트랜잭션, 하나라도 실패 시 전부 롤백
XSS 방지 — Thymeleaf th:text 자동 이스케이프
향후 적용 예정
JWT 인증 (세션 vs 토큰 중 토큰 방식) HTTPS (AWS 배포 시)

## Slide 10
12
웨어러블 로봇 디바이스 임대관리시스템
PROGRESS
개발 완성도
현재 진행률
70%
Backend · DB · MQTT 구현 완료
완료
DB 설계 + 테이블 21개 생성
API 명세서 72개 정의
PM 담당 API·화면 (디바이스·센터·에러로그)
팀원 Backend — Controller·Service 전원 커밋
팀원 Thymeleaf 기본 화면 개발
MQTT 모듈 적용 + DB 저장
원격 DB 서버 연결
Postman API 등록 + 교수님 초대
미완료
30%
API 세부 동작 검증 + 에러 수정
화면설계서 대비 세부 요구사항 체크
AWS 배포

## Slide 11
Q & A
감사합니다